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	№        пп
	Наименование работ, место расположения объектов
	Сроки производства работ

	
	
	начало
	окончание

	1
	Капитальный ремонт воздушной линии напряжением 0,4кВ от опоры №1 до опоры №8 линии № 9, 11  от ТП-30,  с заменой проводов линии на  провода большего сечения. ул. Советская, р.п. Чунский, Чунского округа, Иркутской области. инв.№ 00377
	апрель
	апрель

	2
	Капитальный ремонт анкерных опор №166, 173 воздушной линии напряжением 10кВ ЛЭП-161   р.п. Таргиз, Чунского района, Иркутской области. инв.№ 98930
	апрель
	апрель



